1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

План мероприятий («дорожная карта») МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области направлен на обеспечение условий поповышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее-услуги) в сфере образования.

План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а  также оказания им при этом необходимой помощи».

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование в организации создаются специальные условия для получения образования. Это:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,

- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Цель «дорожной карты» -  поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услугах в сфере образования, в том числе: обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования; полноценная интеграция инвалидов в общество.

«Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

- значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2020 - 2030 годов);

-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на нем  услуг.

Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;

- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов, предоставляемых на нем услуг;

- проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг, при формировании планов текущих и капитальных ремонтов, а также при реализации других мероприятий. Финансирование мероприятий осуществляется за счет собственных средств МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области.

Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

- Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты»).

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2020–2030 годы.

Первый этап – 2020 год. (Предусматривает: анализ состояния доступности МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области, формирование паспорта доступности объекта и выработку управленческих решений по срокам  и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка  предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ).

Второй этап – 2021 -2030 годы.  (Предусматривает выполнение мероприятий по созданию условий доступности МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с требованиями законодательства РФ).

Третий этап – 2030 год. (Предусматривает мониторинг  результатов создания доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ в МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области).

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НИХ УСЛУГ

| № п\п | Наименование показателей доступности | Ожидаемые результаты повышения значений показателя доступности объекта и предоставляемых на нем услуг | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Удельный вес инвалидов, обучающихся в МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области | 0 % | 0 % | 0 % | В.В. Льготкин, председатель МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области |
| 2 | Доля педагогических работников организации, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ от общего числа преподавателей | 0 % | 0 % | 0 % | В.В. Льготкин, председатель МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области |
| 3 | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ учебных классов от общего числа учебных кабинетов | 20 % | 20 % | 20 % | А.В. Митусова, зам.председателя МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области |

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ДЛЯ  ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА МО ООГО ДОСААФ РОССИИ ГОРОДА ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

| № п\п | Наименование показателей доступности | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ состояния доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ | Июль - сентябрь 2020 года | А.В. Митусова, зам.председателя МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области |
| 2. | Разработка локальных актов МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области для обеспечения доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ | Октябрь 2020 г. | А.В. Митусова, зам.председателя МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области |
| 3. | Разработка паспорта доступности объекта для инвалидов и лиц с ОВЗ | Ноябрь – декабрь 2020 г. | А.В. Митусова, зам.председателя МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области |
| 4. | Реализация запланированных мероприятий «Дорожной карты» для обеспечения доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ | 2021 – 2030 г. | А.В. Митусова, зам.председателя МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ

| N п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение табличек с названием кабинетов и помещений, выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля | 1 квартал 2021 г. | Администрация МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области | Создание равных возможностей доступа инвалидов и других групп лиц с ОВЗ для получения полного объема информации о предоставляемых услугах |
| 2 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Запланировано обучение 2 сотрудников в IV квартале 2021 г. | Администрация МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области | Создание равных возможностей доступа инвалидов и других групп лиц с ОВЗ для получения полного объема информации о предоставляемых услугах |
| 3 | Проведение контрастной окраски крайних ступеней при входе в здание | II квартал 2021 г. | Администрация МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области | Создание равных возможностей доступа инвалидов и других групп лиц с ОВЗ для беспрепятственного и безопасного доступа в здание |
| 4 | Установить новый навес над входом в здание | При наличии финансирования 2022 | Администрация МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области | Создание безопасного пространства для работников учреждения, инвалидов и других групп лиц с ОВЗ |
| 5 | Установка тактильных средств информации об услугах | При наличии финансирования 2022 | Администрация МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области | Создание равных возможностей доступа инвалидов и других групп лиц с ОВЗ для получения полного объема информации о предоставляемых услугах |
| 6 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | При наличии финансирования 2022 | Администрация МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области | Создание равных возможностей доступа инвалидов и других групп лиц с ОВЗ для получения полного объема информации о предоставляемых услугах |
| 7 | Установка опорных поручней | При наличии финансирования 2023 | Администрация МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области | Создание равных возможностей доступа инвалидов и других групп лиц с ОВЗ для беспрепятственного и безопасного передвижения по учреждению |
| 8 | Оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | При наличии финансирования 2025 | Администрация МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области | Создание безопасного пространства для работников учреждения, инвалидов и других групп лиц с ОВЗ |
| 9 | Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | При наличии финансирования 2025 | Администрация МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области | Создание равных возможностей доступа инвалидов и других групп лиц с ОВЗ для получения полного объема информации о предоставляемых услугах |
| 10 | Оборудование раздвижных дверей | При наличии финансирования 2030 | Администрация МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области | Создание равных возможностей доступа инвалидов и других групп лиц с ОВЗ для беспрепятственного и безопасного передвижения по учреждению |
| 11 | Обустройство доступных входных групп | При наличии финансирования 2030 | Администрация МО ООГО ДОСААФ России города Елец Липецкой области | Создание равных возможностей доступа инвалидов и других групп лиц с ОВЗ для беспрепятственного и безопасного передвижения по учреждению |